2012年春节前全省水利安全生产大检查实施方案

为深入贯彻落实2011年11月8日全省安全生产电视电话会议精神和省政府办公厅《关于开展全省安全生产大检查的通知》（豫政办明电[2011]175号）要求，切实加强全省水利冬季和2012年春节前安全生产工作，有效防范和坚决遏制水利生产安全事故，结合全省水利实际，制定本实施方案。

一、总体目标

针对冬季雪、雾、冰天气多发和赶任务、抢工期现象增多以及年末岁初各种活动集中，领导干部、企业负责人和管理人员、一线职工容易分散精力，安全生产现场管理容易滑坡，如果稍有松懈，就有可能发生伤亡事故甚至群死群伤的恶性事故，对全省水利革发展大局造成不利影响。通过广泛常深入开展冬季和2012年春节前全省水利安全生产大检查活动，以在建水利工程为重点，突出冬季安全生产特点，以防范遏制重特大事故发生为关键，确保全省水利安全生产形势稳定向好。

二、重点检查范围

此次安全生产大检查的重点范围是各类在建水利工程施工和人员密集场所以及隐患突出、安全事故多发的地区、单位。

三、组织形式及重点检查内容

实行“突出重点、全面防范、省市联动、各司其职、各负其责”的工作机制。省水利厅负责全省水利安全生产大检查的组织协调、督促落实和对省重点项目的安全生产大检查；各省辖市、省直管试点县（市）水行政主管部门和厅属单位负责本辖区和本单位的安全生产大检查。

在建水利工程施工：按照《河南省水利关于〈贯彻落实水利工程建设安全生产监督检查导则〉的通知》（豫水安监[2011]27号）内容，重点检查冬季施工安全生产各项措施的落实情况；高边坡、地下洞室、基坑、模板、脚手架、施工围挡、施工用电、消防设施等的安全防范措施落实情况；安全隐患排查治理工作开展及整改落实情况；施工企业安全生产管理人员、现场管理人员、操作工人上岗前的安全培训教育情况，尤其是一线作业人员和农民工的岗前培训教育情况；安全防护用品的采购、查验、使用情况等。

人员密集场所：重点检查防范火灾、安全用电、饮食卫生、预防爆炸、防止踩踏、电梯安全检测和安全疏散通道设置等措施及落实情况。

四、检查时间安排

（一）自查自改（2011年11月20日至2012年1月15日）。各生产经营单位要按照本通知要求，切实开展自查自改工作，对本单位的每一环节、每一岗位、每一项安全生产落实情况进行全面彻底的自查自纠，不留空白，不留死角。坚持边检查边整改，以检查促整改。对检查中发现的隐患和问题，能整改的要立即采取有效措施予以整改；暂时不能立即整改的，要制定并落实防范措施，指定专人盯守，限期整改、跟踪落实。

（二）各级水行政主管部门及厅属单位组织检查（2011年11月20日至2012年1月15日）。各级水行政主管部门及厅属单位要组成检查组对辖区内和本单位各生产经营单位按照《水利工程建设安全生产监督检查导则》的内容进行全面检查，及时发现问题，切实加以整改，确保安全生产。

（三）督导督查

省水利厅将对各地、各单位开展安全生产大检查情况进行综合督导抽查。

五、检查方式方法

安全生产大检查工作要坚持做到“五结合、五为主”。

（一）坚持行业行政督查与企业自查相结合，以企业自查为主。通过大检查督促企业切实履行安全生产管理主体责任、隐患排查治理主体责任和安全投入保障主体责任。

（二）坚持普遍检查与重点检查相结合，以重点检查为主。狠抓重点部位、关键环节和薄弱环节，切实解决影响当前安全生产的突出矛盾和问题。

（三）坚持明查与暗访相结合，以暗访为主。特别是对群众反映强烈和群众举报的突出问题，要安排工作组进行专门暗访。

（四）坚持查资料与查现场相结合，以查现场为主。在查看各种资料、记录和台帐的同时，要深入工程一线、作业现场严格检查，保证检查督导在现场、发现问题在现场、查处隐患在现场、解决问题在现场。

（五）坚持常规检查与技术检查相结合，以技术检查为主。各地、各单位在开展大检查时要选聘有关专家参与。对查出的问题、隐患及整改方法由专家及时进行评议，提出科学合理的整改建议，切实增强检查的针对性。

六、工作要求

（一）提高认识，加强领导。冬季特别是年末岁初历来是事故的高发期，各级水行政主管部门、各单位特别是主要领导务必要保持清醒的认识和高度的警觉，深入贯彻落实省委、省政府主要领导有关安全生产的一系列决策部署，以对党和人民高度负责的精神，深入一线，亲历亲为，确保安全生产大检查取得实效。

（二）突出重点，务求实效。各地各单位要加强对重点地区、重点工程、重点单位和薄弱环节的督促、检查和指导，尤其要在落实河南省水利厅《关于深入开展安全生产大检查切实做好第四季度安全生产工作的通知》（豫水明电[2011]64号）的同时，对本次水利安全生产工作进行再动员、再部署、再检查、再落实，结合隐患排查治理、打击非法违法生产经营建设行为、预防施工坍塌等专项行动，在企业组织开展自查自纠的同时，深入基层和工程现场进行重点检查，确保检查取得实效。对检查中发现的隐患和问题，能整改的要立即采取有效措施予以整改；暂时不能立即整改的，要制定并落实防范措施，指定专人盯守，限期整改、跟踪落实；对隐患严重不能保证安全的生产经营单位，要责令停产停业整改。对检查发现的重大问题要按照有关要求及时通报有关部门，并做好整改情况的跟踪督导。

（三）落实责任，严肃问责。严肃组织领导问责，对该研究未研究、该制定方案未制定方案、该安排部署未安排部署的，要从严追究主要负责人责任。严肃检查督查问责，对该检查督查未检查督查、发现问题未当场采取纠正措施、该处罚未处罚、该复查未复查的，从严追究检查人员责任。

（四）广泛宣传，加强培训。要开展形式多样的水利安全生产宣教活动，营造安全生产的浓厚氛围，筑牢安全生产思想防线，推进以人为本、关注安全、关爱生命的安全文化建设。要严格执行岗前培训、持证上岗制度，加强对职工的安全生产培训，增强安全防范意识和避险技能，不得让未经安全教育培训的人员上岗作业，切实提高施工人员安全素质。

（五）强化基础，健全制度。各地各单位要立足实际，建立健全水利安全生产监督管理体制机制，完善各项规章制度。要认真落实安全标准核准制度、重大安全隐患治理逐级挂牌督办和公告制度、隐患整改效果评价制度、事故查处挂牌督办制度等。要按照《水利行业深入开展安全生产标准化建设实施方案》，建立和完善水利安全生产标准化建设考评机制，开展水利项目法人、施工企业、工程管理单位和农村水电企业等的水利安全生产标准化考评工作。

（六）认真分析，加强总结。各地各单位要结合这次水利安全生产大检查，推动安全生产监督管理工作和安全隐患排查治理工作的深入开展，既要切实消除当前严重威胁安全生产的突出隐患，又要在认真、深入检查的基础上，客观全面、实事求是地进行总结，针对存在问题，认真分析，落实治本之策，加强制度建设，进一步建立健全加强水利安全生产的长效机制。

本次大检查可做为河南省水利厅《关于深入开展安全生产大检查切实做好第四季度安全生产工作的通知》（豫水明电[2011]64号）的补充和完善，可联合进行，但工作总结报告应按要求分别报送。即各地各单位要于2011年11月25日前将豫水明电[2011]64号的要求的大检查和年度总结电子文档报送省水利厅建设与管理处（安全监督处）；于2012年1月10日前将落实本通知要求进行的大检查总结电子文档和文件报送省水利厅建设与管理处（安全监督处）。各地各单位的检查总结报告要有措施、有分析、有数据、有建议，省水利厅将对大检查情况进行通报。

请有关省辖市、省直管试点县（市）水利（水务）局将本通知转发至辖区内的省水利重点项目单位。

联系人：石世魁

联系电话及传真：0371-65898201，0371-65571552

电子信箱：ssk@hnsl.gov.cn