荥阳市楚楼水库除险加固工程

档案专项验收意见

荥阳市楚楼水库除险加固工程档案专项验收工作组

二〇一一年十一月十一日

荥阳市楚楼水库除险加固工程

档案专项验收意见

2011年11月11日，荥阳市楚楼水库除险加固工程档案专项验收工作会议在荥阳市楚楼水库举行，会议由郑州市水务局主持，荥阳市水务局、荥阳市楚楼水库除险加固工程建设管理局、郑州市水利工程建设质量监测监督站、郑州市水利工程监理中心、许昌水利建筑工程有限公司、许继电气股份有限公司、河南天兴建设有限公司等单位的人员参加。验收工作组通过听取建设单位《档案收集管理与保管情况自查报告》以及监理单位对《档案整理情况的审核报告》，对工程进行了实地查看，并按照《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利工程建设项目档案管理规定》（水办【2005】480号）要求，对档案资料进行了全面检查，经过讨论形成档案专项验收意见。

一、工程概况

荥阳市楚楼水库位于河南省荥阳市市区西南2km处，坝址位于淮河流域沙颖河水系贾鲁河支流索河上，水库控制流域面积44.5km2，水库库容1640万m3，采用100年一遇洪水设计，2000年一遇洪水校核，是以防洪为主，兼顾农业灌溉、城市供水、水产养殖、旅游开发等综合利用的中型水库。水库主要由大坝、溢洪道和放水管等三部分组成。荥阳市楚楼水库除险加固工程主要建设内容有：大坝防渗处理，上下游坝坡翻修，右岸台地段增设防浪墙，下坝道路翻修；溢洪道加固；放水管加固；新建管理房及金属机电设备安装等。

- 工程档案管理情况

（一）工程档案管理体制与管理现状

荥阳市楚楼水库除险加固工程建管局对档案资料管理工作十分重视，在进行前期工作是就确定一位同志保管资料。建管局成立后，由一位副局长分管、办公室主任负责，配备了档案柜、计算机、摄像机、照相机等设备，建立健全了档案管理制度。为了提高管理人员的业务能力，建管局专门组织有关档案人员去新密市九龙庙水库等档案管理先进单位学习档案资料管理办法，学习档案管理的法规和规定，并请了专家进行指导。在工程完工之后，建管局专门把各参见单位的档案资料管理资料集中起来，成立资料整编小组，对档案资料进行分类、立卷、装订、归档。

（二）文件材料的收集、整理、立卷质量与数量

为了确保工程档案资料系统、完整和准确，档案资料整理必须和工程建设同步进行。建管局在与参建单位签订勘测、设计、监理合同时，就对工程档案的质量、内容、份数和移交工作提出了具体要求；在检查工程进度和工程质量时，同时检查工程档案资料整理情况；进行单元、分部、单位工程质量评定和验收时，对档案资料同时进行检查验收。各参建单位的档案资料施工期间各单位分类存档，工程结束后，经验收合格，移交建管局统一分类、造册、归档，待竣工验收后，按照有关规定发送给参建单位保管。

整个工程档案资料共计7卷135册（其中建管局51册，监理10册，施工66册（其中管理房11册），设备电气8册），内容系统完整、准确、真实的反应了工程建设全过程。

（三）竣工图的编制情况

楚楼水库除险加固工程的竣工图，按照有关规定进行编制，图纸的规格、质量和分数符合规定要求，竣工图基本达到图物相符，并加盖施工单位竣工图章。重新绘制的竣工图，监理单位加盖并签署竣工图确认章，变更处注明了变更的内容和依据。竣工图编制完整、准确、清晰，修改规范，签字齐备，真实地反映了工程建设情况。

（四）对工程档案资料的评价

楚楼水库除险加固工程项目的档案资料，真实地记录和反映了工程建设全过程，是今后对工程进行检查、维护管理及使用的重要依据。资料详实，签章齐备，真实可信。该工程档案资料能满足程运行、管理、维护过程中对原始资料的需求。

三、存在的问题及整改要求

1、部分资料因有关部门调阅暂未归档，竣工验收之前按规定和要求归档。

2、部分资料未按规定装订，竣工验收之前予以完善。

四、验收结论

验收工作组通过听取汇报，实地查看工程建设情况，并按照水利工程建设项目档案管理规定的要求，对工程档案资料认真进行检查，对档案管理、档案质量赋分：实得分84.8 ，其中第2项得分60.5。

经讨论后，一致认为:楚楼水库除险加固工程档案资料收集基本齐全，整理基本规范，符合《水利工程建设项目档案管理规定》的要求，同意通过档案专项验收。

五、验收工作组成员签字表

见附件。

二〇一一年十一月十一日

荥阳市楚楼水库除险加固工程档案管理

专项验收工作组签字表

2011年 11月11日

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顾玉柱 组 长 | 郑州市水务局建管处 | 主任科员 |  |
| 2 | 支 伟 副组长 | 郑州市水利工程 招标投标管理办公室 | 副主任 |  |
| 3 | 赵绍宽 成 员 | 郑州市水务局 安全监督处 | 主任科员 |  |
| 4 | 常根军 成 员 | 郑州市水利工程建设 质量监测监督站 | 工程师 |  |
| 5 | 巴淑梅 成 员 | 郑州市水务局档案室 | 馆 员 |  |
| 6 | 张小乐 成 员 | 郑州市水务局建管处 | 副主任科员 |  |
| 7 | 王桂英 成 员 | 荥阳市水务局 | 档案员 |  |
| 8 | 任成林 成 员 | 荥阳市楚楼水库管理所 | 工程师 |  |