郑州市尖岗水库除险加固工程

档案专项验收意见

郑州市尖岗水库除险加固工程档案专项验收工作组

二〇一一年十一月二十三日

郑州市尖岗水库除险加固工程

档案专项验收意见

2011年11月23日，郑州市尖岗水库除险加固工程档案专项验收工作会议在郑州市尖岗水库举行，会议由郑州市水务局主持，郑州市尖岗水库管理处、郑州市尖岗水库除险加固工程建设项目管理局、郑州市水利工程监理中心、山东省水利工程总公司、洛阳金黄河水利工程有限公司、南京水利科学研究院、郑州市中原城乡建筑安装公司等单位的代表参加。验收工作组听取了建设单位关于《郑州市尖岗水库除险加固工程档案专项验收自查报告》和监理单位关于《郑州市尖岗水库除险加固工程档案管理专项验收审核报告》的汇报，按照《水利工程建设工程验收规程》（SL223-2008）和《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）的要求，对档案资料进行了全面检查了，形成档案专项验收意见如下：

## 一、工程概况

尖岗水库位于淮河流域沙颍河水系贾鲁河的上游，坝址位于郑州市西南尖岗村西，控制流域面积113km2，总库容6070.41万m3，是一座以城市防洪、应急供水为枢纽水利工程。设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为5000年一遇。

2008年10月29日，河南省发展和改革委员会以豫发改设计【2008】1582号对尖岗水库除险加固工程初步设计报告进行了批复，核定工程总投资1710万元，主要建设项目包括：

（一）大坝

1、主坝背水坡及右岸边坡护砌。主坝背水坡干砌石护砌翻修；主坝下游右岸削坡整治，采用浆砌石护砌。

2、副坝下游护坡。副坝下游采用草皮护坡并增设排水设施等。

3、防渗处理。主坝坝体坝基采用塑性混凝土防渗墙，处理范围为桩号0+158~0+446。

4、主坝坝顶路面整修及增加观测设施等。

（二）溢洪道加固

1、进口段左岸削坡，边坡及底板浆砌石护砌。

2、溢洪道陡坡和消力池混凝土碳化、裂缝、伸缩缝等破损加固处理。

（三）泄洪洞加固

1、泄洪洞洞身裂缝、碳化及伸缩缝漏水处理，消能工碳化处理。

2、修建测流桥一座。

（四）维修改造管理设施及更换部分金属机电设备等。

尖岗水库除险加固工程由郑州大学综合设计研究院负责设计工作，郑州市水利工程监理中心承担工程建设监理，山东省水利工程总公司、洛阳金黄河水利工程有限公司、南京水利科学研究院、郑州市中原城乡建筑安装公司承担工程建设任务，河南省水利水电工程建设质量监测监督站进行质量监督。

该工程于2008年12月25日开工建设，于2011年6月30日完成。

- 工程档案管理情况

（一）工程档案管理体制与管理情况

郑州市尖岗水库除险加固工程建设项目管理局在工程建设初期就明确专人负责档案资料。档案工作由一名副局长分管、综合部部长，并配置了档案柜、计算机、摄像机、照相机等设备，建立了档案管理制度。档案管理工作基本按照《水利工程建设工程验收规程》（SL223-2008）和《水利工程建设项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）等要求，进行了资料收集、整理和归档。工程完工后，建管局专门把各参建单位档案资料管理人员集中起来，，成立资料整编小组，对档案资料统一进行了分类、立卷、装订和归档并保管。

（二）文件材料的收集、整理、立卷与数量

为了确保工程档案资料系统、完整和准确，档案资料整理和工程建设同步进行。在工程建设之初，建管局就对各参建单位档案的质量、内容、份数提出了具体要求，在检查过程进度与工程质量时，对工程档案资料也进行检查，进行单元、分部、单位工程验收时，对工程档案资料进行检查验收。各参建单位的档案资料施工期间由各单位分类保管，工程结束后经验收合格，移交建管局统一分类、造册、归档，待竣工验收后，按照有关规定移交到有关单位保管。

整个工程档案资料共计113卷，内容基本完整，分卷比较科学，能够反映工程建设全过程。

（三）竣工图的编制质量与整编情况

郑州市尖岗水库除险加固工程的竣工图，能够按照有关规定编制，图纸的规格、质量和份数均符合规定要求，竣工图基本达到图物相符，并加盖施工单位竣工图章。重新绘制的竣工图，监理单位加盖并签署竣工图确认章，变更处注明了变更的内容和依据。竣工图编制基本完整，能够反映工程建设情况。

（四）对工程档案资料的评价

- 郑州市尖岗水库除险加固工程的档案资料全面地记录和反映了工程建设的全过程，是今后对工程进行检查、维护管理和使用的重要依据，经过一年的试运行，该工程档案资料基本能满足工程运行、管理、维护过程中对原始资料的需求。

- 三、存在的问题及整改要求

财务决算审计资料暂未归档，竣工验收前按要求归档。

- 四、验收结论

档案专项验收工作组通过现场、听取汇报，查阅资料，分项赋分，赋分情况：实得分89.8分，其中第2项得分62.9分，评定等级为合格。

验收组成员经讨论一致认为: 郑州市尖岗水库除险加固工程档案资料收集基本齐全，整理基本规范，符合档案管理的有关要求，同意通过档案专项验收。

- 五、验收工作组成员签字表

见附件。

二〇一一年十一月二十三日