郑水〔2011〕240号                     签发人：陈松林

关于登封市少林水库除险加固工程

完善项目所需资金的请示

河南省水利厅：

少林水库位于河南省登封市少林办郭店村400m处的少阳河上，属淮河流域沙颍河水系，控制流域面积41km2，总库容1154.4m3，是一座以防洪为主，兼顾城市供水、灌溉、养殖等综合利用的中型水库。

2007～2008年对少林水库进行了除险加固，由于当时受项目设计深度和投资规模限制，致使以下工程险情没有得到消除：

一是溢洪道右岸岸坡上部没有防护措施，岸坡局部出现滑坡、坍塌，致使溢洪道底板和边墙局部损坏，滑下石渣影响溢洪道安全泄洪；

二是水库大坝左岸东裹头经风浪冲刷，岸坡底部出现多处塌方，如不加固处理，影响水库安全运行；

三是防汛仓库年久失修，造成部分防汛物资腐烂、损坏。

针对上述病险情况，郑州市水务局组织有关单位和人员，进行了现场查看，经论证并报局领导批准，拟对以下工程项目进行完善：

一、项目内容

（一）溢洪道工程：缓坡处理、钢筋混凝土喷护296m，修建断面为40cm×70cm，总长400m的浆砌石排水沟；

（二）水库大坝左岸东裹头护砌120m；

（三）新建防汛仓库495m2、餐厅240m2。

二、工程量

完成以上工程需完成工程量为：M7.5浆砌石1950 m3，石方开挖运输6500 m3，防汛仓库及餐厅粉刷735 m2，勾缝3638 m2。

三、工程投资

总投资4848459.03元，拟申请上级资金4848459.03元。

妥否，请批示。

附件：《关于登封市少林水库除险加固完善项目所需资金的请示》（登水字〔2011〕163号）

二〇一一年十二月十五日

（联系人：顾玉柱    联系电话：67721868）

主题词：水库  完善项目  资金  请示

郑州市水务局办公室 　          2011年12月 日印发