郑州市小型病险水库除险加固工程建设目标

责

任

书

郑 州 市 水 务 局

经 开 区 农 委

二0一二年

为确保按时完成水利部、省水利厅下达的郑州市小型病险水库除险加固工程任务，进一步加强病险水库除险加固工程的建设管理，确保工程质量、施工安全，切实强化责任意识，保障各项工作的贯彻落实，郑州市水务局与经开区农委签定本目标责任书。

一、任务目标

经开区小型病险水库除险加固工程项目任务目标（见附件）。

二、双方责任

（一）郑州市水务局责任

1、督促协调有关部门做好初步设计批复和配套资金的落实。

2、搞好协调服务和技术指导，在工程建设进度、保证工程质量和施工安全等方面提出指导性意见。

3、组织和配合有关部门展开稽察、审计和专项检查。对发现的问题，及时提出整改意见并督促限期落实，对问题严重的予以通报；对发生重大质量、安全事故和严重违规违纪等行为，组织或配合有关部门进行事故调查、处理，督促并追究有关单位的责任。

4、指导、督促你局对工程项目加强建设管理。严格落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、建设监理制和竣工验收等制度。加强人员培训，强化质量和安全监督。做好水库建设项目质量和安全监督及各阶段政府验收工作。

5、加强对工程实体质量的检测。成立质量抽检、巡检工作组，对工程进行定期和不定期的实体检测，检测结果在全市进行通报，对存在的质量问题及时要求整改，并视情节对相关单位进行处理。

6、建立水利基础设施建设月报制度，定期公布进展状况，接受社会各界监督。

7、搞好廉政建设。教育和要求干部职工不以任何形式干涉项目法人的正常招标活动，不以任何方式向建设和施工单位推销材料和设备，不准接受和索要建设、施工单位的钱物，不向建设单位摊派任何费用。

8、对不能按时完成建设任务的将通报全市，并取消或核减下年度投资计划。

三、经开区农委责任

1、对本区病险水库除险加固工作负总责。确实加强组织领导，确保2015年汛前完成省厅安排给我市的小型病险水库除险加固工程投资建设任务，确保工程建设质量和安全。

2、建立病险水库除险加固工程责任制和责任追究制。按照项目隶属关系和分级管理原则以及项目性质，层层落实行政和建设管理责任，对责任主体不明确、责任落实不到位，工程建设进度、质量、安全、资金管理等问题突出，或发生重大责任事故以及严重违规违纪的，按照有关规定对责任单位和责任人进行责任追究。

3、加强对前期工作的组织领导。明确前期工作行政和技术负责人，按照分级负责原则，完成好病险水库除险加固的相关前期工作，并达到应有的工作深度。

4、加强资金使用管理。严禁挤占、挪用和滞留建设资金，确保专款专用。

5、加强建设管理，确保工程进度、质量和安全。落实好项目法人负责、监理单位控制、勘测设计和施工单位保证、政府部门监督相结合的质量管理体系。严格项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和竣工验收制。制定切实可行的工作方案，落实冬季施工的防冻措施，防止发生质量和安全事故，保证工程质量，确保在规定的时间内完成建设任务。

6、完善制度，加强安全生产监督管理，建立安全生产控制指标体系，保证安全事故率为零。

7、加大监管检查力度，规范建设程序。按照国家及省有关政策规定和分级管理、分级负责原则，加强对建设项目的监督和管理，积极配合上级有关部门开展督导、检查工作，发现问题及时整改。

8、建立信息周报制度。明确专人负责病险水库除险加固工程建设过程的有关信息收集整理工作，按周上报开工项目、工程进度、资金完成情况等有关信息。

9、落实廉政责任制。切实加强廉政建设，增强工程建设各阶段工作的透明度，阳光作业，全过程全方位的强化监管工作 ，公开、公平地进行项目招标投标，选择优秀的设计、施工、监理队伍参与工程建设，选择优秀的设备、材料加工企业为工程建设服务，坚决杜绝领导干部插手招标投标工作和违规使用建设资金。加强对参建人员的廉政学习和教育，增强廉政意识，确保干部安全。

10、根据《河南省水利厅关于水库标牌设置有关问题的通知》（豫水管函[2011]36号）和《郑州市人民政府关于印发郑州市政府投资项目工程质量永久公示牌规定（暂行）的通知》（郑政文[2010]260号）的要求，做好水库标牌及公示牌的设置工作。

四、其它事宜

1、本责任书一式两份，双方各执一份。

2、本责任书自签署之日起生效。

郑州市水务局                  经开区农委：

负责人签字:                   负责人签字：

（盖章）                       （盖章）

二0一二年   月    日         二0一二年   月    日

附件：经开区小型病险水库除险加固工程项目任务目标