附件：

登封市小型病险水库除险加固工程

项目任务目标

小（1）型水库任务目标

| 地市 | 总数 | 2012年汛前完工并竣工 |
| --- | --- | --- |
| 登封市 | 4 | 4 |

小（2）型水库任务目标

一、前期工作目标

|  |  | 座数 |  |  | 安全鉴定 |  |  |  | 初设批复 |  |  |  | 施工图审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地市 | 总数 |  | 重点 | 一般 | 2012年3月底前 |  | 2013年3月底前 | 2014年3月底前 | 2012年6月底前 |  | 2013年6月底前 | 2014年3月底前 | 2012年6月底前 |  | 2013年6月底前 | 2014年3月底前 |
|  |  |  |  |  | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 登封市 | 40 |  | 16 | 24 | 16 | 0 | 15 | 9 | 16 | 0 | 14 | 10 | 16 | 0 | 14 | 10 |

二、建设管理工作

| 地市 | 总数 | 重点 | 一般 | 2012年3月底前开工，9月底完工，12月底前竣工 |  | 2012年9月底开工2013年汛前完工并竣工 |  | 2013年9月底前开工，2014年汛前完工 | 2014年9月底前开工，2015年汛前完工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重点 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 登封市 | 40 | 16 | 24 | 12 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 |

附件：

新密市小型病险水库除险加固工程

项目任务目标

小（1）型水库任务目标

| 地市 | 总数 | 2012年汛前完工并竣工 |
| --- | --- | --- |
| 新密市 | 8 | 8 |

小（2）型水库任务目标

一、前期工作目标

|  |  | 座数 |  |  | 安全鉴定 |  |  |  | 初设批复 |  |  |  | 施工图审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地市 | 总数 |  | 重点 | 一般 | 2012年3月底前 |  | 2013年3月底前 | 2014年3月底前 | 2012年6月底前 |  | 2013年6月底前 | 2014年3月底前 | 2012年6月底前 |  | 2013年6月底前 | 2014年3月底前 |
|  |  |  |  |  | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 新密市 | 18 |  | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |

二、建设管理工作

| 地市 | 总数 | 重点 | 一般 | 2012年3月底前开工，9月底完工，12月底前竣工 |  | 2012年9月底开工2013年汛前完工并竣工 |  | 2013年9月底前开工，2014年汛前完工 | 2014年9月底前开工，2015年汛前完工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重点 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 新密市 | 18 | 13 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |

附件：

新郑市小型病险水库除险加固工程

项目任务目标

小（1）型水库任务目标

| 地市 | 总数 | 2012年汛前完工并竣工 |
| --- | --- | --- |
| 新郑市 | 10 | 10 |

小（2）型水库任务目标

一、前期工作目标

|  |  | 座数 |  |  | 安全鉴定 |  |  |  | 初设批复 |  |  |  | 施工图审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地市 | 总数 |  | 重点 | 一般 | 2012年3月底前 |  | 2013年3月底前 | 2014年3月底前 | 2012年6月底前 |  | 2013年6月底前 | 2014年3月底前 | 2012年6月底前 |  | 2013年6月底前 | 2014年3月底前 |
|  |  |  |  |  | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 新郑市 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |

二、建设管理工作

| 地市 | 总数 | 重点 | 一般 | 2012年3月底前开工，9月底完工，12月底前竣工 |  | 2012年9月底开工2013年汛前完工并竣工 |  | 2013年9月底前开工，2014年汛前完工 | 2014年9月底前开工，2015年汛前完工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重点 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 新郑市 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

附件：

荥阳市小型病险水库除险加固工程

项目任务目标

小（1）型水库任务目标

| 地市 | 总数 | 2012年汛前完工并竣工 |
| --- | --- | --- |
| 荥阳市 | 1 | 1 |

小（2）型水库任务目标

一、前期工作目标

|  |  | 座数 |  |  | 安全鉴定 |  |  |  | 初设批复 |  |  |  | 施工图审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地市 | 总数 |  | 重点 | 一般 | 2012年3月底前 |  | 2013年3月底前 | 2014年3月底前 | 2012年6月底前 |  | 2013年6月底前 | 2014年3月底前 | 2012年6月底前 |  | 2013年6月底前 | 2014年3月底前 |
|  |  |  |  |  | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 荥阳市 | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |

二、建设管理工作

| 地市 | 总数 | 重点 | 一般 | 2012年3月底前开工，9月底完工，12月底前竣工 |  | 2012年9月底开工2013年汛前完工并竣工 |  | 2013年9月底前开工，2014年汛前完工 | 2014年9月底前开工，2015年汛前完工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重点 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 荥阳市 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

附件：

巩义市小型病险水库除险加固工程

项目任务目标

小（1）型水库任务目标

| 地市 | 总数 | 2012年汛前完工并竣工 |
| --- | --- | --- |
| 巩义市 | 3 | 3 |

小（2）型水库任务目标

一、前期工作目标

|  |  | 座数 |  |  | 安全鉴定 |  |  |  | 初设批复 |  |  |  | 施工图审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地市 | 总数 |  | 重点 | 一般 | 2012年3月底前 |  | 2013年3月底前 | 2014年3月底前 | 2012年6月底前 |  | 2013年6月底前 | 2014年3月底前 | 2012年6月底前 |  | 2013年6月底前 | 2014年3月底前 |
|  |  |  |  |  | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 巩义市 | 6 |  | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |

二、建设管理工作

| 地市 | 总数 | 重点 | 一般 | 2012年3月底前开工，9月底完工，12月底前竣工 |  | 2012年9月底开工2013年汛前完工并竣工 |  | 2013年9月底前开工，2014年汛前完工 | 2014年9月底前开工，2015年汛前完工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重点 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 巩义市 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |

附件：

管城区小型病险水库除险加固工程

项目任务目标

小（1）型水库任务目标

| 地市 | 总数 | 2012年汛前完工并竣工 |
| --- | --- | --- |
| 管城区 | 2 | 2 |

附件：

经开区小型病险水库除险加固工程

项目任务目标

小（1）型水库任务目标

| 地市 | 总数 | 2012年汛前完工并竣工 |
| --- | --- | --- |
| 经开区 | 1 | 1 |

附件：

中牟县小型病险水库除险加固工程

项目任务目标

小（2）型水库任务目标

一、前期工作目标

|  |  | 座数 |  |  | 安全鉴定 |  |  |  | 初设批复 |  |  |  | 施工图审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地市 | 总数 |  | 重点 | 一般 | 2012年3月底前 |  | 2013年3月底前 | 2014年3月底前 | 2012年6月底前 |  | 2013年6月底前 | 2014年3月底前 | 2012年6月底前 |  | 2013年6月底前 | 2014年3月底前 |
|  |  |  |  |  | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 中牟县 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

二、建设管理工作

| 地市 | 总数 | 重点 | 一般 | 2012年3月底前开工，9月底完工，12月底前竣工 |  | 2012年9月底开工2013年汛前完工并竣工 |  | 2013年9月底前开工，2014年汛前完工 | 2014年9月底前开工，2015年汛前完工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重点 | 一般 | 重点 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 中牟县 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |